ПРИЛОЖЕНИЕ

к  постановлению Администрации

городского округа Октябрьск

Самарской области

От 20.11.2020 № 1040

«ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

к муниципальной программе

«Создание безбарьерной среды  жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан в городском округе Октябрьск» на 2017- 2021 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Создание безбарьерной среды  жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан в городском округе Октябрьск» на 2017- 2021 годы

| № п.п | Наименование цели, задачи и мероприятия | Срок реализации | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | Цель: Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан |
|  | Задача 1. Оборудование объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных граждан |
| 1.1. | Предоставление субсидии на обустройство и приспособление объекта муниципального органа управления с целью обеспечения доступности для инвалидов (установка тактильной полноцветной таблички с дублированием шрифта Брайля 400*300 (название учреждения, режим работы) на здании учреждения): - Администрация городского округа Октябрьск Самарской области | 2019 2019 | 4,5 в т.ч.: 4,5 | - | - | 4,5 в т.ч.: 4,5 | - | - | Местный бюджет | ГРБС: МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск Самарской области» / исполнитель: МБУ г.о. Октябрьск «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» |
| 1.2 | Предоставление субсидий на обустройство и приспособление учреждений культуры с целью обеспечения доступности для инвалидов (оборудование прилегающей территории, оборудование входной зоны в здание с учетом доступности для всех категорий МГН, оборудование внутренних помещений): п.п. 1.2.1 Оснащение МБУ «ДК«Железнодорожник» г.о.Октябрьск: - дорожный знак 6.4 «Парковочное место»; - табличка 8.17 «Инвалид»; - пиктограмма тактильная «Туалет» СП-19; - комплексная табличка пластиковая «Режим работы, название учреждения»; - лента тактильная ЛТ-29; - накладка на ступень AL42-P(ZN); - маркировка прозрачных препятствий, желтый круг; - тифлопол. п.п. 1.2.2 Оснащение МБУ ДО «ДШИ №1» (ул.Ленина, 52): - установка тактильной полноцветной таблички с дублированием шрифта Брайля 400*300 (название учреждения, режим работы); - установка накладок на ступени входной группы учреждения (15 метров). п.п. 1.2.3 Оснащение МБУ ДО «ДШИ №2» (ул.Волго-Донская, 13): - установка тактильной полноцветной таблички с дублированием шрифта Брайля 400*300 (название учреждения, режим работы); - установка накладок на ступени входной группы учреждения (5 метров). п.п. 1.2.4 Оснащение МБУ «КДК «Октябрьский» (здание по ул.Мира, 94 А): - тактильная полноцветная табличка 400*600 «Режим работы, название учреждения»; - тактильная комплексная табличка 150*300 «Выставочный зал», «Библиотека» (2 шт.); - круг для маркировки прозрачных препятствий (12шт.); - система индукционная портативная «YEPT-1A»; - пиктограмма тактильная пластиковая 100*100 (Туалет) (3 шт.); - антивандальная кнопка вызова персонала; - система вызова помощи ПС-1099; - пента тактильная самоклеющаяся на ступени в помещении (13,5 м.); - накладка тактильная комбинированная на ступени для улицы с двумя ставками (8,03 м.); - кнопка вызова персонала для санузла БК-51. | 2018 -2019 2018 2019 2019 2019 2019 | 102,4 в т.ч.: 30,0 4,5 4,3 4,5 1,5 57,6 в т.ч.: 7,1 2,2 0,8 26,9 1,0 5,5 4,7 4,1 4,0 1,3 | - | 30,0 в т.ч.: 30,0 | 72,4 в т.ч.: 4,5 4,3 4,5 1,5 57,6 в т.ч.: 7,1 2,2 0,8 26,9 1,0 5,5 4,7 4,1 4,0 1,3 | - | - | Местный бюджет Местный бюджет Местный бюджет Местный бюджет Местный бюджет Местный бюджет | ГРБС: МКУ «Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск» исполнитель: МБУ «ДК «Железнодорожник» г.о.Октябрьск ГРБС: МКУ г.о.Октябрьск «Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск» исполнитель: МБУ ДО г.о.Октябрьск «ДШИ №1» ГРБС: МКУ г.о.Октябрьск «Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск» исполнитель: МБУ ДО г.о.Октябрьск «ДШИ №2» ГРБС: МКУ г.о.Октябрьск «Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск» исполнитель: МБУ г.о.Октябрьск «КДК «Октябрьский» |
| 1.3 | Предоставление субсидий на обустройство и приспособление учреждений образования с целью обеспечения доступности для инвалидов: - устройство пандуса на центральном входе в учреждениях: - СП ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск «Детский сад №2» (ул.Кирова, 12); | 2018 2018 | 52,9 в т.ч.: 52,9 | - | 52,9 в т.ч.: 52,9 | - | - | - | Местный бюджет | ГРБС: МКУ г.о.Октябрьск «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск Самарской области» / исполнитель: МБУ г.о. Октябрьск «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» |
| 1.4 | Предоставление субсидий на установку «кнопки вызова» для обслуживания инвалидов и других маломобильных граждан на входе в учреждениях образования: - - СП ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск «Детский сад №2» (ул.Кирова, 12) - установка «кнопки вызова помощи»; - ГБОУ СОШ №11 г.о.Октябрьск (ул.3-го Октября, 17) - установка «кнопки вызова помощи антивандальной»; - ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск (ул.Ленинградская, 87) – установка «кнопки вызова помощи антивандальной»; -СП ГБОУ СОШ №9 г.оОктябрьск «Детский сад №9» (ул.Ленина, 46) – установка «кнопки вызова помощи антивандальной». - ГБОУ СОШ №3 г.о.Октябрьск (ул.Центральная, 14) - установка «кнопки вызова помощи»; | 2018 2018 | 3,6 в т.ч.: 3,6 | - | 3,6 в т.ч.: 3,6 | - | - |  | Местный бюджет | ГРБС: МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск Самарской области» / исполнитель: МБУ г.о. Октябрьск «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» |
| 1.5 | Предоставление субсидий на обустройство и приспособление учреждений образования с целью обеспечения доступности для инвалидов: - установка тактильной полноцветной таблички с дублированием шрифта Брайля 400*300 (название учреждения, режим работы) на здании учреждений: - СП ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск «Детский сад №9» (ул.Ленина, 46); -ГБОУ СОШ №8 г.о.Октябрьск (ул.Гая, 39); -ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск (пер.Железнодорожный, 11А); - ГБОУ СОШ №3 г.о.Октябрьск (ул.Центральная, 14); - установка накладок на ступени входной группы учреждений: - ГБОУ СОШ №8 г.о.Октябрьск (ул.Гая, 39) (10 метров); - ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск (пер.Железнодорожный, 11А) (20 метров); - ГБОУ СОШ №11 г.о.Октябрьск (ул.3-го Октября, 17) (54,67 метров); -СП ГБОУ СОШ №9 г.о.Октябрьск «Детский сад №9» (ул.Ленина, 46) (10 метров). -приобретение специализированного оборудования для приспособления учебной аудитории ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск (ул. Ленинградская, 87) для организации учебного процесса ребенка-инвалида | 2019 2020 | 14,5 в т.ч.: 4,5 10,0 | - | - | 4,5 в т.ч.: 4,5 | 10,0 в т.ч.: 10,0 | - | Местный бюджет Местный бюджет | ГРБС: МКУ г.о.Октябрьск «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск Самарской области» / исполнитель: МБУ г.о.Октябрьск «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания |
| 1.6. | Предоставление субсидий на обустройство и приспособление с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения учреждения МКУ «Управление по вопросам семьи г.о. Октябрьск» (оборудование автомобильной парковки, оборудование входной группы) | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | в рамках основн. деятельности | ГРБС: МКУ г.о.Октябрьск «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск Самарской области» / исполнитель: МБУ г.о. Октябрьск «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» |
| 1.7. | Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по обустройству жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены указанные жилые помещения (по итогам обследования): - комплексное благоустройство входных групп подъездов многоквартирных домов (установка пандусов, дублирование пандусами лестничные клетки, занижение уровня порогов подъездов МКД, расширение дверного и внутреннего арочного проемов подъездов МКД;, занижение уровня размещения домофонов и тд. в соответствии с результатами обследования ) | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | в рамках основн. деятельности | ГРБС: МКУ г.о.Октябрьск «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск Самарской области» / исполнитель: МБУ г.о. Октябрьск «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» |
|  | Задача 2. Организация транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных граждан |
| 2.1 | Организация транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных граждан по социальной необходимости автомобилем «Газель» («Социальное такси») | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | в рамках основн. деятельности | АНО «ЦСОН «Сызранский» Отдел по социальным вопросам по городскому округу Октябрьск (по согласованию) |
| 2.2 | Предоставление субсидий на организацию транспортного обслуживания инвалидов для участия в социально - культурных и спортивных мероприятиях (в т.ч. областных и зональных) 2.2.1. Транспортные расходы для участия в областной спартакиаде среди инвалидов: - среди глухих и слабослышащих; - среди слепых и слабовидящих; - среди граждан с нарушением опорно – двигательного аппарата (ПОДА); -среди граждан с ментальной инвалидностью. 2.2.2. Транспортные расходы для участия детей инвалидов в областной спартакиаде среди детей – инвалидов. 2.2.3. Транспортные расходы для участия в фестивале ВФСК «ГТО» среди инвалидов с нарушением опорно – двигательного аппарата (ПОДА). 2.2.4. Аренда специализированного транспорта для доставки инвалидов – колясочников с целью посещения бассейна, кинозала, городских мероприятий | 2018, 2020,2021 | 165,0 | - | 55,0 | - | 55,0 | 55,0 | Местный бюджет | ГРБС: МКУ г.о.Октябрьск «Управление социального развития Администрации г.о. Октябрьск / исполнитель: МБУ г.о. Октябрьск «Центр спортивных сооружений» |
|  | Задача 3. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, повышение информированности населения о проблемах инвалидов. |
| 3.1 | Интернет - день (ознакомление инвалидов с возможностями Интернет-киоска, 1 раз в месяц) | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | в рамках основной деятельности | ГКУ СО «ГУСЗН по Западному округу» Управление по г.о. Октябрьск |
| 3.2 | Организация и проведение «Прямой линии» по вопросам социальной защиты инвалидов (2 раза в год) | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | в рамках основной деятельности | ГКУ СО «ГУСЗН по Западному округу» Управление по г.о. Октябрьск |
|  | Задача 4. Медицинская и социальная реабилитация. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и обучение навыкам по их пользованию |
| 4.1 | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации, в т.ч. по индивидуальным заказам. | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | в рамках основной деятельности | АНО «ЦСОН «Сызранский» Отдел по социальным вопросам по городскому округу Октябрьск (по согласованию) |
| 4.2 | Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями. | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | в рамках основной деятельности | АНО «ЦСОН «Сызранский» Отдел по социальным вопросам по городскому округу Октябрьск (по согласованию) |
| 4.3 | Предоставление технических средств реабилитации людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, во временное пользование на базе пункта проката. | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | в рамках основной деятельности | ГКУ СО «ГУСЗН по Западному округу» Управление по г.о. Октябрьск АНО «ЦСОН «Сызранский» Отдел по социальным вопросам по городскому округу Октябрьск (по согласованию) |
| 4.4 | Консультации и обучение инвалидов и их родственников пользованию техническими средствами реабилитации на базе Отделения социальной реабилитации | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | в рамках основной деятельности | АНО «ЦСОН «Сызранский» Отдел по социальным вопросам по городскому округу Октябрьск (по согласованию) |
| 4.5 | Обеспечение путёвками на санаторно-курортное лечение, в центры медико-социальной реабилитации | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | в рамках основной деятельности | АНО «ЦСОН «Сызранский» Отдел по социальным вопросам по городскому округу Октябрьск (по согласованию) |

Распределение финансовых средств по получателям (главным распорядителям)

| Главный распорядитель, распорядитель/ исполнитель | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный бюджет | Другие источники | Местный бюджет | Другие источники | Местный бюджет | Другие источники | Местный бюджет | Другие источники | Местный бюджет | Другие источники | Местный бюджет | Другие источники |
| МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск Самарской области» | 75,5 | - | - | - | 56,5 | - | 9,0 | - | 10,0 | - | - | - |
| в т.ч. предоставление субсидий | 75,5 | - | - | - | 56,5 | - | 9,0 | - | 10,0 | - | - | - |
| МКУ «Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск» | 212,4 | - | - | - | 30,0 | - | 72,4 | - | 55,0 | - | 55,0 | - |
| в т.ч. предоставление субсидий | 212,4 | - | - | - | 30,0 | - | 72,4 | - | 55,0 | - | 55,0 | - |
| Итого: | 287,9 | - | - | - | 86,5 | - | 81,4 | - | 65,0 | - | 55,0 | - |
| в т.ч. предоставление субсидий | 287,9 | - | - | - | 86,5 | - | 81,4 | - | 65,0 | - | 55,0 | - |

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | - | 86,5 | 81,4 | 65,0 | 55,0 | 287,9 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Всего по годам | - | 86,5 | 81,4 | 65,0 | 55,0 | 287,9 |