|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к постановлению Администрации городского округа Октябрьск  от 20.11.2020 № 1042 |

5. Перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей и источники инвестиций.

Таблица 5.1- Совокупный Перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реали-**  **зации** | **Предпо-лагаемые финансовые вложения,**  **тыс. руб.** | | **в том числе по годам, тыс. руб.** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2023** | | **2024-2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** |
| **1** | **Мероприятия по обеспечению режима водоснабжения** | **2018-2021г** | **409808,10\*** | | **91478,80** | **153259,40** | **41359,20** | **100437,50** | **99868,40** | | **0,00** |
| 1.1 | Замена участков магистрального водопровода г.о.Октябрьск  (за счет средств предприятия)  (ул.Гая д.33, ул. Фрунзе д.10, ул.Гая д.19) | **2021-2022г.** | 633,10 | |  |  |  | 394,80 | 238,30 | |  |
| **1.2** | **Установка регуляторов давления**  **прочие средства \* \*** | **2022г** | **239,10** | |  |  |  |  | **239,10** | |  |
| 1.2.1 | Установка регуляторов давления ул.Кирова  **прочие средства** \*\* | **2022г** | 116,10 | |  |  |  |  | 116,10 | |  |
| 1.2.2 | Установка регуляторов давления ул.Аносова  **прочие средства** \*\* | **2022г** | 123,00 | |  |  |  |  | 123,00 | |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт водопроводных сетей от насосной станции №3 до ул.Мира, 167 до ул.Шмидта,8 в г.о.Октябрьск, в том числе | **2018-2020г** | 173026,20\* | | 78628,00 | 153259,40 | 17734,00 |  |  | |  |
|  | Средства местного бюджета, в том числе | 17282,60\* | | 7862,80 | 15306,00 | 1773,40 |  |  | |  |
|  | 1 объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2019г. остатку  бюджетных средств | 5886,201 | |  | 5886,201 |  |  |  | |  |
|  | 3Средства местного бюджета, в том числе объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2020г. остатку  бюджетных средств | 1773,403 | |  |  | 1773,403 |  |  | |  |
|  | Средства областного бюджета | 155743,60\* | | 70765,20 | 137953,40 | 15960,60 |  |  | |  |
|  | 1 объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2019г. остатку  бюджетных средств | 52975,001 | |  | 52975,001 |  |  |  | |  |
|  | 3 объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2020г. остатку  бюджетных средств | 15960,603 | |  |  | 15960,603 |  |  | |  |
| 1.4. | Приобретение водозаборных колонок за счет средств местного бюджета | **2020г** | 108,80 | |  |  | 108,80 |  |  | |  |
| 1.5. | Замена глубинных насосов на артезианских скважинах с установкой ЧРП  **прочие средства** \*\* | **2018г** | 4821,50 | | 4821,50 |  |  |  |  | |  |
| 1.6. | Частичная замена центробежных насосов на станциях 2-го подъема (6 водозаборов)  **прочие средства** \*\* | **2018г.** | 8000,00 | | 8000,00 |  |  |  |  | |  |
| 1.7. | Установка приборов учета расхода воды  **прочие средства** \*\* | **2022г.** | 1056,70 | |  |  |  |  | 1056,70 | |  |
| 1.8. | Установка регуляторов давления на водопроводных сетях (6шт)  **прочие средства** \*\* | **2022г.** | 648,20 | |  |  |  |  | 648,20 | |  |
| 1.9. | Установка систем водоочистки на станциях 2-го подъема  **прочие средства** \*\* | **2021-2022г.г.** | 150856,60 | |  |  |  | 75428,30 | 75428,30 | |  |
| 1.10. | Капитальный ремонт трубопроводов насосных станций второго подъема (с заменой запорной арматуры)  **прочие средства** \*\* | **2022г.** | 3600,40 | |  |  |  |  | 3600,40 | |  |
| 1.11. | Разработка проекта и устройство системы автоматизации и диспетчеризации артезианских скважин, водозаборов и насосных станций 2-го подъема  **прочие средства** \*\* | **2021-2022г.г.** | 10000,00 | |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | |  |
| 1.12. | Капитальный ремонт зданий и сооружений на 6-ти водозаборах  **прочие средства** \*\* | **2021-2022г.г.** | 20486,10 | |  |  |  | 6828,70 | 13657,40 | |  |
| 1.13. | Ремонт (замена) пожарных гидрантов (28шт)  **прочие средства** \*\* | **2021г.** | 3535,70 | |  |  |  | 3535,70 |  | |  |
| 1.14. | Строительство подводящего водовода от НС №2 до РЧВ с установкой устройства защиты от гидравлического удара  **(Прочие средства)** | **2021г.** | 4380,00 | |  |  |  | 4380,00 |  | |  |
| 1.15. | Строительство отводящего водовода от РЧВ до точки врезки в существующий ВК по ул. Калинина, 21  **(Прочие средства)** | **2021г.** | 4870,00 | |  |  |  | 4870,00 |  | |  |
| 1.16. | Проверка достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту водопроводных сетей от насосной станции №3 до ул.Мира, 167 до ул.Шмидта,8 в г.о.Октябрьск за счет средств местного бюджета | **2018г** | 29,30 | | 29,30 |  |  |  |  | |  |
| 1.17. | Видеообследование скважин,  средства местного бюджета | **2020** | 140,00 | |  |  | 140,00 |  |  | |  |
| 1.18. | Реконструкция насосной №1 г.о.Октябрьск с заменой водопроводных сетей, средства местного бюджета | **2020** | 120,00 | |  |  | 120,00 |  |  | |  |
| 1.19. | Реконструкция насосной №2 г.о.Октябрьск с заменой водопроводных сетей, средства местного бюджета | **2020** | 120,00 | |  |  | 120,00 |  |  | |  |
| 1.20 | Восстановительный ремонт водозаборных скважин на территории г.о.Октябрьск Самарской области, в том числе | **2020** | **23 136,40** | |  |  | **23 136,40** |  |  | |  |
| Средства областного бюджета | 20 822,70 | |  |  | 20 822,70 |  |  | |  |
| Средства местного бюджета | 2 313,70 | |  |  | 2 313,70 |  |  | |  |
| **2** | **Мероприятия по обеспечению режима водоотведения** |  | **222552,10\*** | | **8702,20** | **139931,60** | **77879,90** |  |  | |  |
| 2.1. | Корректировка рабочего проекта и строительство городских канализационных очистных сооружений г.о.Октябрьска, в том числе | **2019-2020г.** | 213825,90 | |  | 135970,00 | 77855,90 |  |  | |  |
| средства местного бюджета | 2073,40 | |  | 960,00 | 1113,40 |  |  | |  |
| Средства областного бюджета | 28354,50 | |  | 18080,00 | 10274,50 |  |  | |  |
| Средства федерального бюджета | 183398,00 | |  | 116930,00 | 66468,00 |  |  | |  |
| 2.2 | Корректировка рабочего проекта строительства городских канализационных очистных сооружений г.Октябрьска, в том числе | **2018** | 8702,20\* | | 8702,20 | 3961,60 |  |  |  | |  |
|  | Средства местного бюджета, в том числе | 396,20 | | 396,20 | 396,20 |  |  |  | |  |
|  | 2 средства, предусмотренные планом, но не использованные в 2018 году. | 396,202 | |  | 396,202 |  |  |  | |  |
|  | Средства областного бюджета | 8306,00 | | 8306,00 | 3565,4 |  |  |  | |  |
|  | 2 средства, предусмотренные планом, но не использованные в 2018 году. |  | 8306,002 | |  | 3565,42 |  |  |  | |  |
| 2.3. | Проектирование и строительство объектов водоотведения: канализационные очистные сооружения №3 в районе Первомайск, в том числе | **2020г.** | **24,00** | |  |  | **24,00** |  |  | |  |
| Средства областного бюджета | 0,00 | |  |  | 0,00 |  |  | |  |
| Средства местного бюджета | 24,00 | |  |  | 24,00 |  |  | |  |
| 3 | **Мероприятия по газификации** | **2018-2020г** | **196,80** | | **80,00** | **69,70** | **47,10** |  |  | |  |
| 3.1 | Газификация муниципальной квартиры, расположенной по адресу г.Октябрьск, ул.Ударная, д.14,кв.2, в том числе: | 2018-2020г | 196,80 | | 80,00 | 69,70 | 47,10 |  |  | |  |
|  | Средства местного бюджета | 196,80 | | 80,00 | 69,70 | 47,10 |  |  | |  |
| 4 | **Мероприятия в сфере теплоснабжения** | **2020** | **30,00** | |  |  | **30,00** | **4900,00\*\*\*** | **33590,00\*\*\*** | |  |
| 4.1 | Проектирование и строительство модульной котельной №5А с тепловыми сетями г.о.Октябрьск, в том числе: | 2020 | 30,00 | |  |  | 30,00 | 4900,00\*\*\* | 33590,00\*\*\* | |  |
| Средства областного бюджета |  | 0,00 | |  |  | 0,00 |  |  | |  |
| Средства местного бюджета |  | 30,00 | |  |  | 30,00 |  |  | |  |
|  | **ВСЕГО:**  **в том числе** | **2018-2030г.** | **671 077,00\*** | | **100261,00** | **293260,70** | **119316,20** | **105 337,50\*\*\*** | **133458,40\*\*\*** | | **0,00** |
|  | **бюджет городского округа, в т.ч.** |  | **22834,80\*** | | **8368,30** | **16731,90** | **5790,40** | **0,00** |  | |  |
| 1 объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2019г. остатку бюджетных средств |  | **5886,201** | |  | **5886,201** |  |  |  | |  |
|  | 2 средства, предусмотренные планом, но не использованные в 2018 году. |  | **396,202** | |  | **396,202** |  |  |  | |  |
|  | 3объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2020г. остатку бюджетных средств |  | **1773,403** | |  |  | **1773,403** |  |  | |  |
|  | **Субсидии областного бюджета** |  | **213226,80\*** | | **79071,20** | **159598,80** | **47057,80** |  |  | |  |
|  | 1 объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2019г. остатку  бюджетных средств |  | **52975,001** | |  | **52975,001** |  |  |  | |  |
|  | 2 средства, предусмотренные планом, но не использованные в 2018 году |  | **3565,402** | |  | **3565,402** |  |  |  | |  |
|  | 3 объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2020г. остатку  бюджетных средств |  | **15960,603** | |  |  | **15960,603** |  |  | |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  | **183398,00** | |  | **116930,00** | **66468,00** |  |  | |  |
|  | **прочие средства \*\*** |  | **213127,40** | | **12821,50** | **0,00** | **0,00** | **100437,50** | **99868,40** | | **0,00** |
| **5. Главные распорядители бюджетных средств** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | МКУ г.о.Октябрьск «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрацииг.о. Октябрьск»,  всего, в том числе: | **2018-2030г.** | **434564,40** | **87439,50** | | **293260,70** | **95931,00** | **4900,00\*\*\*** | | **33590,00\*\*\*** | **0** |
| **средства федерального бюджета** | **183398,00** |  | | **116930,00** | **66468,00** |  | |  |  |
| **субсидии областного бюджета** | **192404,10** | **79071,20** | | **159598,80** | **26235,10** |  | |  |  |
| 1 объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2019г. остатку  бюджетных средств | **52975,001** |  | | **52975,001** |  |  | |  |  |
| 2 средства, предусмотренные планом, но не использованные в 2018 году | **8306,002** | **8306,002** | | **3565,402** |  |  | |  |  |
| 3объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2020г. остатку  бюджетных средств | **15960,603** |  | |  | **15960,603** |  | |  |  |
| **бюджет городского округа, в том числе** | **20272,30\*** | **8368,30** | | **16731,90** | **3227,90** | **0** | | **0** |  |
| 1 объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2019г. остатку  бюджетных средств | **5886,201** |  | | **5886,201** |  |  | |  |  |
| 2 средства, предусмотренные планом, но не использованные в 2018 году. |  | **396,202** |  | | **396,202** |  |  | |  |  |
|  | 3 объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2020г. остатку  бюджетных средств |  | **1773,403** |  | |  | **1773,403** |  | |  |  |
| 5.2 | Администрация городского округа Октябрьск Самарской области | **2020** | **23385,20** |  | |  | **23385,20** |  | |  |  |
| **бюджет городского округа** | **2562,50** |  | |  | **2562,50** |  | |  |  |
|  | **Средства областного бюджета** |  | **20 822,70** |  | |  | **20 822,70** |  | |  |  |

\*- в случае, если по мероприятию программы имеется остаток средств, в графе «Всего» указываются значения, рассчитанные по формуле: V= SUM Vn – SUM On, где V – объем финансирования, Vn – финансирование мероприятия по годам, On – остаток средств по годам

\*\* прочие средства- в общее финансирование программы не входят.

\*\*\* финансирование будет определено в случае включении мероприятия в государственную программу Самарской области, заявка подана.