Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

городСКОГО ОКРУГа Октябрьск

распоряжение

От 22.05.2019 № 555

О создании оперативного штаба по подготовке

городского округа Октябрьск Самарской области

к работе в осенне-зимний  период 2019-2020 г.г.

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью обеспечения готовности объектов систем энергоснабжения к работе основного и вспомогательного энергооборудования, ремонта зданий и сооружений энергоустановок, готовности и надежности схем газо-, электро-, водоснабжения, замены изношенных электрических сетей и ветхих тепловых сетей, выполнению работ по восстановлению тепловой изоляции теплотрасс, проведению гидравлического испытания внутренних и внешних тепловых сетей, надежности производства, передачи, распределения и снабжения энергоресурсами потребителей социальной сферы и населения, а также для выявления и устранения недостатков, снижающих надежность работы систем газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, руководствуясь Уставом городского округа

1. Создать оперативный штаб по подготовке городского округа Октябрьск Самарской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020г.г. согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить План работы оперативного штаба по подготовке городского округа Октябрьск Самарской области к работе в осенне-зимний период согласно приложению №2 к настоящему распоряжению.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации городского округа Октябрьск Самарской области в сети «Интернет».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы  городского округа	                                                   А.Х.Салихов

Савинов Е.П. 22609

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к распоряжению Администрации

городского округа Октябрьск

от 22.05.2019 №555

Состав оперативного штаба по подготовке городского округа Октябрьск Самарской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020г.г.

Председатель оперативного штаба – Глава городского округа Октябрьск Самарской области Гожая А.В.;

Заместитель председателя оперативного штаба – Первый заместитель Главы городского округа Октябрьск Самарской области Салихов А.Х.;

Секретарь оперативного штаба – главный инженер МКУ г.о. Октябрьск  "Управление по вопросам ЖКХ, энергетики и функционирования ЕДДС" Савинов Е.П.;

Члены оперативного штаба:

Заместитель Главы городского округа Октябрьск - руководитель МКУ «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» Милюков А.В.;

Заместитель Главы городского округа Октябрьск - руководитель МКУ «Управление социального развития Администрации городского округа Октябрьск Самарской области» Блюдина В.В.;

Директор МКУ г.о. Октябрьск "Управление по вопросам ЖКХ, энергетики и функционирования ЕДДС" Курякина Г.А.;

Директор ГБУ СО «Сызранский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» Неборская М.В.;

Директор ГКУ СО «Октябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Разина И.В.;

Директор ГК специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением - специальная общеобразовательная школа г.о. Октябрьск Дамм В.В.;

Главный врач ГБУЗ СО «Октябрьская центральная городская больница» Крашенинникова Н.Н. (по согласованию);

Директор МБУ г.о. Октябрьск «Служба благоустройства» Москаев Н.А.

Директор МУП городского округа Октябрьск Самарской области «Жилищное управление» Токарев В.И.;

Генеральный директор ООО «Сигма» Ануфриева О.И.;

Директор ООО «УК «ЖЭК» Мельников А.Ю.;

Государственный инспектор Сызранского межрайонного отдела по надзору по промышленной и энергетической безопасности Ростехнадзора по Самарской области Тюрин И.С. (по согласованию);

Начальник отдела по делам ГО, ПБ и ЧС Администрации городского округа Октябрьск Сапожников А.В.;

Начальник участка №11 ООО «СамРЭК-Эксплуатация» Симонов И.В.;

Специалист I категории Государственной жилищной инспекции Самарской области Кружилин И.А. (по согласованию);

Заместитель начальника Самарского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению Мучкаев Д.А. (по согласованию);

Начальник Октябрьского участка ООО «СВГК» филиал «Самарагаз» Кравков Н.М. (по согласованию);

Начальник Западных электросетей АО «ССК» Михулин В.Ю. (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к распоряжению Администрации

городского округа Октябрьск

от 22.05.2019 №555

План работы оперативного штаба по подготовке городского округа Октябрьск Самарской области к работе в осенне-зимний период

2019-2020 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заседания штаба | 23.05.2019г. июнь-июль 2019г. – 2 раза в месяц; август 2019 г.- еженедельно; сентябрь-октябрь 2019г. – еженедельно; |
| 2. | Проведение представителем Ростехнадзора семинара-совещания с ООО «СамРЭК-эксплуатация», МУП «Жилищное управление», ООО «Сигма», ОО «УК «ЖЭК», МБУ «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания», МКУ «Управление социального развития Администрации г.о.Октябрьск», ГБУЗ СО «Октябрьская центральная городская больница», АО «Сызранская городская электросеть» ТСЖ, ЖСК по вопросу подготовки объектов к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г. | июнь 2019г. |
| 3. | Предоставление ООО «СамРЭК-эксплуатация», МУП «Жилищное управление», ООО «Сигма», ОО «УК «ЖЭК», МБУ «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания», МКУ «Управление социального развития Администрации г.о.Октябрьск», ГБУЗ СО «Октябрьская центральная городская больница», АО «Сызранская городская электросеть» планов мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г. | 15.05.2019г. |
| 4. | Формирование и утверждение планов мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г. | до 23.05.2019г. |
| 5. | Создание Комиссии для проведения проверки теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 г.г. | до 01.07.2019г. |
| 6. | Проверка потребителей тепловой энергии | с 1 июня по 10 сентября 2019г. |
| 7. | Проверка теплоснабжающих организаций | с 3 сентября по 25 октября 2019 г. |
| 5. | Выдача паспортов готовности к отопительному периоду 2019-2020 г.г. потребителям тепловой энергии | до 15.09.2019 г.г. |
| 6. | Выдача паспортов готовности к отопительному периоду 2019-2020 г.г. теплоснабжающим организациям | до 1 ноября 2019 г.г. |
| 7. | Получение паспорта готовности к отопительному периоду 2019-2020 г.г. городского округа Октябрьск | до 15 ноября 2019 г.г. |