|  |
| --- |
|  ПРИЛОЖЕНИЕ 1к постановлению Администрации городского округа Октябрьскот 22.10.2019 № 1134 |

5. Перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей и источники инвестиций.

Таблица 5.1- Совокупный Перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реали-****зации** | **Предпо-лагаемые финансовые вложения,** **тыс. руб.** | **в том числе по годам, тыс. руб.**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2023** | **2024-2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Мероприятия по обеспечению режима водоснабжения** | **2018-2021г** | **386815,00\*** | **188087,70** | **240877,70** | **6828,70** | **632,10** | **4870,0** | **4380,0** |
| 1.1 | Замена участков магистрального водопровода г.о.Октябрьск  (за счет средств предприятия) (ул.Гая д.33, ул. Фрунзе д.10, ул.Гая д.19) | **2018-2019г.** | 633,10 | 394,80 | 238,30 |  |   |   |  |
| **1.2** | **Установка регуляторов давления** **прочие средства \* \*** | **2018-2019г** | **239,10** | **116,10** | **123,00** |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Установка регуляторов давления ул.Кирова**прочие средства** \*\* | **2018г** | 116,10 | 116,10 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Установка регуляторов давления ул.Аносова**прочие средства** \*\* | **2019г** | 123,00 |  | 123,00 |  |  |  |  |
| 1.3. |  Капитальный ремонт водопроводных сетей от насосной станции №3 до ул.Мира, 167 до ул.Шмидта,8 в г.о.Октябрьск, в том числе | **2018-2019г** |  173026,20\* | 78628,00 | 153259,40 |   |   |   |  |
|  | Средства местного бюджета, в том числе | 17282,60\* | 7862,80 | 15306,00 |  |  |  |  |
|  | 1 объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2019г. остаткубюджетных средств | 5886,201 |  | 5886,201 |  |  |  |  |
|  | Средства областного бюджета | 155743,60\* | 70765,20 | 137953,40 |  |  |  |  |
|  | 1 объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2019г. остаткубюджетных средств |  | 52975,001 |  | 52975,001 |  |  |  |  |
| 1.4. | Замена водопровода по ул.Спортивнаяза счет средств бюджета городского округа Октябрьск без субсидий из вышестоящих бюджетов  | **2021г** |  632,10 |  |  |  |  632,10 |  |  |
| 1.5. | Замена глубинных насосов на артезианских скважинах с установкой ЧРП**прочие средства** \*\* | **2018г** | 4821,50 | 4821,50 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Частичная замена центробежных насосов на станциях 2-го подъема (6 водозаборов)**прочие средства** \*\* | **2018г.** | 8000,00 | 8000,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Установка приборов учета расхода воды**прочие средства** \*\* | **2018г.** | 1056,70 | 1056,70 |  |  |  |  |  |
| 1.8.  | Установка регуляторов давления на водопроводных сетях (6шт)**прочие средства** \*\* | **2018г.** | 648,20 | 648,20 |  |  |  |  |  |
| 1.9.  | Установка систем водоочистки на станциях 2-го подъема **прочие средства** \*\* | **2018-2019г.г.** | 150856,60 | 75428,30 | 75428,30 |  |  |  |  |
| 1.10. | Капитальный ремонт трубопроводов насосных станций второго подъема (с заменой запорной арматуры)**прочие средства** \*\* | **2018г.** | 3600,40 | 3600,40 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Разработка проекта и устройство системы автоматизации и диспетчеризации артезианских скважин, водозаборов и насосных станций 2-го подъема**прочие средства** \*\* | **2018-2019г.г.** | 10000,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |  |  |  |
| 1.12. | Капитальный ремонт зданий и сооружений на 6-ти водозаборах**прочие средства** \*\* | **2018-2020г.г.** | 20486,10 | 6828,70 | 6828,70 | 6828,70 |  |  |  |
| 1.13. | Ремонт (замена) пожарных гидрантов (81шт) **прочие средства** \*\* | **2018г.** | 3535,70 | 3535,70 |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Строительство подводящего водовода от НС №2 до РЧВ с установкой устройства защиты от гидравлического удара**(Прочие средства)** | **2026-2030** | 4380,00 |  |  |  |  |  | 4380,00 |
| 1.15. | Строительство отводящего водовода от РЧВ до точки врезки в существующий ВК по ул. Калинина, 21**(Прочие средства)** | **2022-2023** | 4870,00 |  |  |  |  | 4870,00 |  |
| 1.16. | Проверка достоверности сметной стоимости по капитальному ремонту водопроводных сетей от насосной станции №3 до ул.Мира, 167 до ул.Шмидта,8 в г.о.Октябрьск за счет средств местного бюджета | **2018г** | 29,30 | 29,30 |  |  |  |  |  |
| **2** | **Мероприятия по обеспечению режима водоотведения** |  | **368763,10\*** | **8702,20** | **144172,20** | **223330,90** | **190,00** | **570,00** |  |
| 2.1 |  Прокладка канализации через линев овраг за счет средств бюджета городского округа Октябрьск без субсидий из вышестоящих бюджетов  | **2020г** | 242,30  |   |   | 242,30 |  |  |  |
| 2.2. | Корректировка рабочего проекта и строительство городских канализационных очистных сооружений г.о.Октябрьска, в том числе  | **2019-2020г.** | 213258,60 |  | 135970,00 | 77288,60 |  |  |  |
| средства местного бюджета | 1501,20 |  | 960,00 | 541,20 |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 28359,40 |  | 18080,00 | 10279,40 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 183398,00 |  | 116930,00 | 66468,00 |  |  |  |
| 2.3. | Строительство КОС № 2 (мощностью 4800м3/сутки)**прочие средства** \*\* | **2020г.** | 145000,00 |  |  | 145000,00 |  |  |  |
| 2.4. | Проектирование и строительство городских канализационных очистных сооружений №3 с канализационными сетями г.о.Октябрьск, в том числе | **2020-2022гг.** | 1560,00 |  |  | 800,00 | 190,00 | 570,00 |  |
| Средства местного бюджета | 1560,00 |  |  | 800,00 | 190,00 | 570,00 |  |
| 2.5 | Корректировка рабочего проекта строительства городских канализационных очистных сооружений г.Октябрьска, в том числе | **2018** | 8702,20\* | 8702,20 | 8202,20 |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета, в том числе | 396,20 | 396,20 | 396,20 |  |  |  |  |
|  | 2 средства, предусмотренные планом, но не использованные в 2018 году. | 396,202 |  | 396,202 |  |  |  |  |
|  | Средства областного бюджета | 8306,00 | 8306,00 | 7806,00 |  |  |  |  |
|  | 2 средства, предусмотренные планом, но не использованные в 2018 году. |  | 8306,002 |  | 7806,002 |  |  |  |  |
| 3 | **Мероприятия по газификации** | **2018-2019г** | **149,70** | **80,00** | **69,70** |  |  |  |  |
| 3.1 | Газификация муниципальной квартиры, расположенной по адресу г.Октябрьск, ул.Ударная, д.14,кв.2, в том числе: | 2018-2019г | 149,70 | 80,00 | 69,70 |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета | 149,70 | 80,00 | 69,70 |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО:****в том числе** | **2018-2030г.** | **755727,80\*** | **196869,90** | **385119,60** | **230159,60** | **822,10** | **5440,00** | **4380,00** |
|  | **бюджет городского округа, в т.ч.** |  | **21793,40\*** | **8368,30** | **16731,90** | **1583,50** | **822,10** | **570,0** |  |
| 1 объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2019г. остатку бюджетных средств |  | **5886,201** |  | **5886,201** |  |  |  |  |
|  | 2 средства, предусмотренные планом, но не использованные в 2018 году. |  | **396,202** |  | **396,202** |  |  |  |  |
|  | **Субсидии областного бюджета** |  | **192409,00\*** | **79071,20** | **163839,40** | **10279,40** |  |  |  |
|  | 1 объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2019г. остаткубюджетных средств |  | **52975,001** |  | **52975,001** |  |  |  |  |
|  | 2 средства, предусмотренные планом, но не использованные в 2018 году  |  | **8306,002** |  | **7806,002** |  |  |  |  |
|  | **Средства федерального бюджета** |  | **183398,00** |  | **116930,00** | **66468,00** |  |  |  |
|  | **прочие средства \*\*** |  | **358 127,40** | **109430,40** | **87618,30** | **151828,70** |  | **4870,00** | **4380,00** |
| **4. Главные распорядители бюджетных средств** |
| 4.1  | МКУ г.о.Октябрьск «Комитет по архитектуре, строительству и транспорту Администрации г.о. Октябрьск», всего, в том числе: | **2018-2030г.** | **397600,40\***  | **87439,50** | **297501,30** | **78330,90** | **822,10** | **570,00** |  |
| **средства федерального бюджета** | **183398,00** |  | **116930,00** | **66468,00** |  |  |  |
| **субсидии областного бюджета** | **192409,00\*** | **79071,20** | **163839,40** | **10279,40** |  |  |  |
| 1 объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2019г. остаткубюджетных средств | **52975,001** |  | **52975,001** |  |  |  |  |
| 2 средства, предусмотренные планом, но не использованные в 2018 году  | **8306,002** | **8306,002** | **7806,002** |  |  |  |  |
| **бюджет городского округа, в том числе** | **21793,40\***  | **8368,30** | **16731,90** | **1583,50** | **822,10** | **570,00** |  |
| 1 объем бюджетных средств, эквивалентный не использованному на 01.01.2019г. остаткубюджетных средств | **5886,201** |  | **5886,201** |  |  |  |  |
| 2 средства, предусмотренные планом, но не использованные в 2018 году. |  | **396,202** |  | **396,202** |  |  |  |  |

\*- в случае, если по мероприятию программы имеется остаток средств, в графе «Всего» указываются значения, рассчитанные по формуле: V= SUM Vn – SUM On, где V – объем финансирования, Vn – финансирование мероприятия по годам, On – остаток средств по годам

\*\* прочие средства- в общее финансирование программы не входят