| О продлении срока реализации муниципальной программы городского округа Октябрьск «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Октябрьск на 2018-2020 годы» и о внесении изменений в постановление Администрации городского округа от 29.08.2016г. № 787 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Октябрьск на 2018-2020 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Октябрьск от 28.05.2008 г. № 228 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Октябрьск Самарской области, их формирования и реализации», руководствуясь Уставом городского  округа Октябрьск Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок реализации муниципальной  программы городского округа Октябрьск  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского  округа Октябрьск  на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Октябрьск Самарской области от 29.08.2016г. № 787, до 2024 года (далее по тексту – Программа).

2. Внести в  постановление Администрации городского округа Октябрьск  от  29.08.2016г. № 787  «Об утверждении  муниципальной программы   «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского  округа Октябрьск  на 2018-2020 годы» (в редакции постановлений Администрации городского округа  Октябрьск  Самарской области: от 20.11.2017г. № 1374, от 23.08.2018г. № 906; от 29.12.2018 № 1578)  (далее по тексту Программа) следующие изменения:

2.1. В наименовании   постановления  цифры на «2018-2020» заменить  цифрами  «2018-2024».

2.2. В п. 1 постановления цифры «2018-2020 заменить цифрами «2018-2024».

По тексту программы цифры «2018-2020» заменить цифрами «2018-2024».

2.3. В паспорте Программы  раздел «Цели и задачи программы» изложить в следующей редакции:

«

| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ |  | Цель программы: решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории городского округа Октябрьск Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2017 года и создание безопасных и комфортных условий проживания граждан. Задача программы: Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации » |
| --- | --- | --- |

2.4.  В паспорте Программы  раздел «Задачи программы» исключить.

2.5. В паспорте Программы  раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:

«

| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ |  | Численность подлежащих расселению граждан; Общая площадь помещений, подлежащая расселению; » |
| --- | --- | --- |

2.6. В паспорте Программы  раздел «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - | 2018-2019 годы расселение не запланировано 1 – этап с 01.01.2020г.- по 31.12.2021г. 2 – этап с 01.01.2022г.- по 31.12.2023г. 3 - этап с 01.01.2023г. – по 31.12.2024г. » |
| --- | --- | --- |

2.7.  В  паспорте  Программы  раздел «Объемы и источники  финансирования программных мероприятий»   изложить в следующей редакции:

«

| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | - | Планируемый объем средств за счет всех источников финансирования программных мероприятий в 2018-2024 годах составляет 143 177 353,651 рублей, из них: - средства местного бюджета – 25 022 366,0 1 рублей, в том числе предусмотрено бюджетом – 15 466 568,10 рублей; - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 105 616 098,421 рублей; - средства областного бюджета – 12 538 889,231 рублей, в том числе предусмотрено бюджетом – 1 452 116,48 рублей; Объем средств 2018 года составляет – средства местного бюджета 11 056 509,571, в том числе предусмотрено бюджетом – 7 642 968,10 рублей; Объем средств 2019 года – средства местного бюджета, предусмотренные бюджетом 7 016 800,0 рублей; объем средств первого этапа - 2020 год – 2258 916,48 рублей, из них: - средства местного бюджета – 806 800,0 рублей; - средства областного бюджета – 1 452 116,48 рублей; объем средств второго этапа – 2022 год – 64 141 219,01 рублей, из них: - средства местного бюджета – 3 207 061,01 рублей; - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 55145413,01 рублей; - средства областного бюджета – 5788745,01 рублей, объем средств третьего этапа – 2023 год –58 703908,601 рублей, из них: - средства местного бюджета – 2935 195,431 рублей; - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 50 470 685,421 рублей; - средства областного бюджета – 5298 027,751 рублей; 1 – Справочная информация. Финансирование устанавливается при утверждении нормативного правового акта на уровне субъекта РФ и на уровне муниципального образования » |
| --- | --- | --- |

2.8.  В  паспорте  Программы  раздел «Ожидаемые результаты реализации программы»   изложить в следующей редакции:

«

| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |  | переселение 289 граждан из 23 домов общей площадью 6304,3 кв. метра, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; снос 23 аварийных жилых домов; строительство либо приобретение жилых помещений общей площадью не менее 6304,3 кв. метра » |
| --- | --- | --- |

2.9. Раздел  Программы «Финансовое обеспечение программы г.о.Октябрьск» изложить в следующей редакции:

# «Финансовое обеспечение программы г.о.Октябрьск

Планируемый объем средств за счет всех источников финансирования программных мероприятий в 2018-2024 годах составляет    143 177 353,651 рублей, из них:

- средства местного бюджета –    25 022 366,0 1   рублей, в том числе предусмотрено бюджетом –   15 466 568,10 рублей;

- средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 105 616 098,421 рублей;

- средства областного бюджета –  12 538 889,231 рублей, в том числе предусмотрено бюджетом – 1 452 116,48  рублей;

Объем средств 2018 года составляет – средства местного бюджета 11 056 509,571, в том числе предусмотрено бюджетом – 7 642 968,10  рублей;

Объем средств 2019 года – средства местного бюджета, предусмотренные бюджетом  7 016 800,0  рублей;

объем средств первого этапа - 2020 год – 2258 916,48.рублей, из них:

- средства местного бюджета –   806 800,0  рублей;

- средства областного бюджета – 1 452  116,48 рублей;

объем средств второго этапа – 2022 год –  64 141 219,01  рублей, из них:

- средства местного бюджета –   3 207 061,01 рублей;

- средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 55145413,01 рублей;

- средства областного бюджета – 5788745,01 рублей,

объем средств  третьего этапа – 2023 год –58 703 908,601 рублей, из них:

- средства местного бюджета –  2 935 195,431  рублей;

- средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –  50 470 685,421  рублей;

- средства областного бюджета – 5 298 027,751  рублей;

Объемы финансирования Программы в рамках мероприятий Программы определены в приложении 2 к настоящей Программе.

Стоимость одного квадратного  метра общей площади жилого помещения, предоставленного гражданам в рамках реализации настоящей Программы, не превышает средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения,  предоставленного в рамках реализации настоящей Программы, определенной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической  инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства.»

# 2.10. Раздел  Программы «Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации программы», изложить в следующей редакции:

«Всего в результате реализации Программы  планируется переселить   289 человек  из 23  жилых помещений общей площадью 6 304,3 кв. метра, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, из них:

по итогам реализации первого этапа  2020- 2021года     планируется снести 9 аварийных жилых  домов и   переселить 113  граждан   в жилые помещения   равнозначные ранее занимаемым жилым помещениям в г.о.Октябрьск Самарской области, общей площадью не менее   2562,9 кв.м.

По итогам реализации второго этапа  2022-2023 года  планируется снести 7  аварийных жилых  домов и   переселить 94 гражданина   в жилые помещения   равнозначные ранее занимаемым жилым помещениям в г.о.Октябрьск Самарской области, общей площадью не менее  1953,5 кв.м.

По итогам реализации третьего этапа  2023-2024 года  планируется снести 7  аварийных жилых  домов и   переселить  84 гражданина   в жилые помещения   равнозначные ранее  занимаемым жилым помещениям в г.о.Октябрьск Самарской области, общей площадью не менее      1787,9 кв.м.

Показатели выполнения Программы в 2018 – 2024 годах приведены в приложении  1 к настоящей Программе.»

2.11. Приложение 1 к Программе «Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Октябрьск  в 2018 – 2024 годах», изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.12. Приложение 2 к Программе «Информация о   финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда   на территории городского округа Октябрьск  в 2018 -2024 годы», изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.13. Добавить приложение 3 к программе «Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы» и изложить  его в  редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьское время» и разместить  его на официальном сайте Администрации городского округа Октябрьск Самарской области в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава   городского округа                                                                               А.В.Гожая

Белкина 21961

# Text boxes

#### Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОКТЯБРЬСК

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2020   №   57