# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# к постановлению от 20.01.2020 № 57

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного  жилищного

фонда на территории городского округа

Октябрьск на 2018-2024 годы»

# Перечень

многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Октябрьск   в 2018 – 2024 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее МКД), признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Приобретаемая площадь жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | В том числе | всего | В том числе | всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  |  | Частная собственность | Муниципальная собственность |  | Частная собственность | Муниципальная собственность |  | Частная собственность | Муниципальная собственность |
|  |  | номер | дата | Чел. | Чел. | Кв.м | ед | ед | ед | Кв.м | Кв.м | Кв.м | Кв.м | Кв.м | Кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель: решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории городского округа Октябрьск Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2017 года и создание безопасных и комфортных условий проживания граждан Задача: Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| 2018-2019 года расселение не было запланировано |
| I этап 2020 – 2021 годы |
| 1 | ул.Шмидта, 24 | б/н | 14.06.2016г | 19 | 19 | 511,0 | 8 | 7 | 1 | 511,0 | 456,6 | 54,4 |  |  |  |
| 2 | Ул. Вокзальная, 3 | б/н | 14.06.2016г. | 10 | 10 | 193,3 | 4 | 4 | 0 | 193,3 | 193,3 | 0 |  |  |  |
| 3 | Ул.Вокзальная, 8 | б/н | 14.06.2016г. | 20 | 20 | 297,9 | 11 | 4 | 7 | 297,9 | 116,7 | 181,2 |  |  |  |
| 4 | ул.Береговая, 18 | б/н | 10.06.2016г. | 2 | 2 | 149,6 | 4 | 3 | 1 | 149,6 | 112,6 | 37,0 |  |  |  |
| 5 | Ул.Шмидта, 26 | б/н | 14.06.2016г. | 29 | 29 | 503,9 | 8 | 5 | 3 | 5003,9 | 321,7 | 182,2 |  |  |  |
| 6 | ул. Вокзальная, 9 | б/н | 14.06.2016г. | 2 | 2 | 164,9 | 4 | 4 | 0 | 164,9 | 164,9 | 0 |  |  |  |
| 7 | ул. Вокзальная, 6 | б/н | 14.06.2016г. | 9 | 9 | 196,3 | 7 | 6 | 1 | 196,3 | 157,9 | 38,4 |  |  |  |
| 8 | 978 км. Жилая будка, 10 | б/н | 28.04.2014г. | 5 | 5 | 55,3 | 2 | 0 | 2 | 55,3 | 0 | 55,3 |  |  |  |
| 9 | Ул.Шмидта, 32 | б/н | 14.06.2016г. | 17 | 17 | 490,7 | 8 | 8 | 0 | 490,7 | 490,7 | 0 |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 113 | 113 | 2562,9 | 56 | 41 | 15 | 2562,9 | 2014,4 | 548,5 |  |  |  |
| II - этап 2022 - 2023 годы |
| 1 | Ул.Шмидта, 28 | б/н | 14.06.2016г. | 23 | 23 | 506,7 | 8 | 7 | 1 | 506,7 | 433,8 | 72,9 |  |  |  |
| 2 | Ул.Шмидта, 30 | б/н | 15.06.2016г. | 26 | 26 | 513,6 | 8 | 8 | 0 | 513,6 | 513,6 | 0,0 |  |  |  |
| 3 | Ул.Вокзальная, 2 | б/н | 14.06.2016г. | 13 | 13 | 184,3 | 7 | 5 | 2 | 184,3 | 119,3 | 65,0 |  |  |  |
| 4 | Ул.Вокзальная, 5 | б/н | 14.06.2016г. | 6 | 6 | 219,1 | 6 | 5 | 1 | 219,1 | 176,7 | 42,4 |  |  |  |
| 5 | Ул.Вокзальная, 7 | б/н | 14.06.2016г. | 5 | 5 | 173,1 | 4 | 3 | 1 | 173,1 | 146,8 | 26,3 |  |  |  |
| 6 | Ул.Вокзальная, 11 | б/н | 14.06.2016г. | 10 | 10 | 207,4 | 7 | 7 | 0 | 207,4 | 207,4 | 0,0 |  |  |  |
| 7 | Ул.Астраханская, 2 | б/н | 15.06.2016г. | 11 | 11 | 149,3 | 5 | 3 | 2 | 149,3 | 91,0 | 58,3 |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 94 | 94 | 1953,5 | 45 | 38 | 7 | 1953,5 | 1688,6 | 264,9 |  |  |  |
| III – этап 2023 – 2024 годы |
| 1 | ул. Вокзальная, 13 | б/н | 14.06.2016г. | 14 | 14 | 184,5 | 7 | 5 | 2 | 184,5 | 110,8 | 73,7 |  |  |  |
| 2 | Ул.Плодовая, 1 | б/н | 10.06.2016г. | 9 | 9 | 96,4 | 3 | 2 | 1 | 96,4 | 69,3 | 27,1 |  |  |  |
| 3 | Ул.Береговая, 16 | б/н | 10.06.2016г. | 2 | 2 | 76,1 | 2 | 2 | 0 | 76,1 | 76,1 | 0,0 |  |  |  |
| 4 | Ул.Пирогова, 12 | б/н | 10.06.2016г. | 17 | 17 | 313,6 | 4 | 4 | 0 | 313,6 | 313,6 | 0,0 |  |  |  |
| 5 | Луговая , 11 | б/н | 10.06.2016г. | 4 | 4 | 63,6 | 2 | 1 | 1 | 63,6 | 31,1 | 32,5 |  |  |  |
| 6 | Ул.Пирогова, 3 | б/н | 10.06.2016г. | 24 | 24 | 640,6 | 12 | 11 | 1 | 640,6 | 580,1 | 60,5 |  |  |  |
| 7 | Ул.Гоголя, 30 | б/н | 14.06.2016г. | 12 | 12 | 413,1 | 8 | 8 | 0 | 413,1 | 413,1 | 0,0 |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 82 | 82 | 1787,9 | 38 | 33 | 5 | 1787,9 | 1594,1 | 193,8 |  |  |  |